Projekt

UMOWA Nr …./2018

zawarta dnia .................. 2018r. w Kazanowie pomiędzy Gminą Kazanów w imieniu której działa:

- Wójt Gminy Teresa Pancerz- Pyrka

przy kontrasygnacie:

Skarbnik Gminy Jadwiga Gąbka

zwaną dalej Zamawiającym

A

Panem ....................................................................................................................

Właścicielem Firmy .............................................................................................

...............................................................................................................................

zwanym daje Wykonawcą została zawarta umowa następującej treści:

§ 1.

- W oparciu o wyniki przeprowadzonego przetargu nieograniczonego z dnia  12 marca 2018r.  Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania:

- Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,WODOCIĄG – NIEDARCZÓW,,.

- Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania inwestycyjnego pn. ,,WODOCIĄG –ZAKRZÓWEK,,.

Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:

I Etap: A

- Opracowanie koncepcji i niezbędnych materiałów( środowiskową kartę informacyjną przedsięwzięcia) do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach  na budowę sieci wodociągowej wraz z przyłączami dla miejscowości : Niedarczów Górny Wieś , Niedarczów Górny Kolonia , Niedarczów Dolny Kolonia

- Opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości : Niedarczów Górny Wieś , Niedarczów Górny Kolonia , Niedarczów Dolny Kolonia.

I Etap: B

- Opracowanie koncepcji i niezbędnych materiałów (środowiskową kartę informacyjną przedsięwzięcia) do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na budowę sieci wodociągowej wraz  z przyłączami dla miejscowości: Zakrzówek Wieś z gospodarstwami przyległymi z obrębu Niedarczów Dolny Kolonia , Zakrzówek Kolonia.

- Opracowanie map geodezyjnych do celów projektowych na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości: Zakrzówek Wieś z gospodarstwami przyległymi z obrębu Niedarczów Dolny Kolonia , Zakrzówek Kolonia.

II Etap: A

- Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości : Niedarczów Górny Wieś , Niedarczów Górny Kolonia, Niedarczów Dolny Kolonia.    Pobór wody dla projektowanej sieci z SUW Wólka Gonciarska i włączenie jej do istniejącej sieci wodociągowej z rur o śr. 160 mm na zakończonej sieci w obrębie Dębniak

  - sieci główne wodociągu z rur PVC o śr. od 90 mm do 160 mm

orientacyjna  długość sieci – 6250 m.b.

orientacyjna ilość mieszkańców – 567 osób

orientacyjna ilość gospodarstw – 176 szt.

  - przyłącza z rur PE o śr. od 40 mm do 50 mm

orientacyjna ilość przyłączy – 176 szt.

II Etap: B.

- Opracowanie  kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę  sieci wodociągowej z przyłączami dla miejscowości: Zakrzówek Wieś  z przyległymi gospodarstwami z obrębu Niedarczów Dolny Kolonia , Zakrzówek Kolonia. Pobór wody dla projektowanej sieci z SUW –Kazanów i włączenie jej do istniejącej sieci wodociągowej o śr. 160 mm na zakończonej sieci wodociągowej w obrębie Kopiec.

- sieci główne wodociągu z rur PVC o śr. od 90 mm do 160 mm

orientacyjna dł. sieci – 8470 m.b.

orientacyjna ilość mieszkańców – 620 osób

orientacyjna ilość gospodarstw – 185 szt.

- przyłącza z rur PE o śr. od 40 mm do 50 mm

orientacyjna ilość przyłączy -185 szt.

- Opracowanie dokumentacji do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na przejście sieci wodociągowej pod rzeką Modrzewianką i pod ciekiem wodnym.

Dokumentacja projektowa dla tych pozycji winna być opracowana zgodnie    z zapisami w SIWZ.

- Dokumentacja dla w/w zadania musi zawierać:

2.1.Wszelkie dokumenty i uzgodnienia wymagane dla tego rodzaju opracowań;

2.2.Ugody w sprawie wejścia na teren , spisane w imieniu Wójta Gminy z właścicielem posesji , przez które prowadzona będzie sieć wodociągowa oraz do których będzie wykonane przyłącze wodociągowe.

2.3.Treść ugody musi być uzgodniona i podpisana przez Wójta Gminy Kazanów.

2.4.Oświadczenia właścicieli budynków lub ich administratorów , w których będzie zawarte stwierdzenie o ilości przyłączy objętych opracowaniem.

§ 2.

Podstawę zawarcia umowy stanowi wybór oferty WYKONAWCY.

§ 3.

Wymagany termin wykonania przedmiotu umowy określonego w §1 –

- Termin wykonania dokumentacji określony w SIWZ i w umowie jako I-Etap ustala się do dnia 20 lipca2018 roku.

- Ostateczny termin wykonania kompleksowej dokumentacji do                                   30 listopada 2018r.

§ 4.

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określa się na kwotę brutto w wysokości ................... zł. Słownie: ..........................................................................

- Wynagrodzenie obejmuje należny podatek VAT.

- Należność za wykonaną usługę nastąpi:

30% wartości zamówienia po wykonaniu  dokumentacji opisanej w SIWZ jako      I-  Etap z zachowaniem określonego terminu.

70% wartości zamówienia po wykonaniu i odbiorze przez Zamawiającego przedmiotu umowy.

Faktury płatne będą przez Zamawiającego przelewem w ciągu 30 dni od daty

wpływu faktury do Zamawiającego.

§ 5.

Rozliczenie przedmiotu umowy:

Zamawiający zapłaci Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy w sposób i terminie określonym w § 4 pkt.3 niniejszej umowy.

§ 6.

- Wykonawca wnosi przed zawarciem umowy zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Zabezpieczenie ustala się w wysokości 5% od ceny całkowitej podanej w ofercie

t.j. .............. zł. Słownie złotych ...................., które oferent zobowiązany jest

wnieść w dacie zawarcia umowy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy może być w noszone według

wyboru Wykonawcy zgodnie z art.148 Ustawy Pzp.

- Zabezpieczenie zostanie zwrócone w terminie określonym w art.151 Ustawy Pzp

§ 7.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

a/ za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy w wysokości 0,5 % wartości umowy określonej w §4 za każdy dzień zwłoki:

b/ za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn , za które nie odpowiada Zamawiający w wysokości 10% wartości umowy określonej w §4 .

- Niezależnie od kar umownych strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania

uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku gdy szkoda przekracza

wysokość kar umownych.

§ 8.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo sprawdzenia dokumentacji w całości lub w części przez inną jednostkę projektową / lub powołanych uprawnionych specjalistów / , a po stwierdzeniu przez sprawdzających wad dokumentacji Wykonawca jest zobowiązany do ich bezpłatnego i niezwłocznego usunięcia.

- Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady obiektu lub robót wymaganych na podstawie tej dokumentacji.

§ 9.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.

§ 10.

- Zabrania się wierzytelności wynikających z umowy na rzecz osób trzecich.

- Wykonawca nie ma prawa powierzać wykonania przedmiotu umowy osobom trzecim .

§ 11.

- Zmiana któregokolwiek postanowienia umowy wymaga zgody stron wyrażonej na piśmie w formie aneksu do umowy.

- Ewentualne spory powstałe na tle wykonania przedmiotu umowy strony poddają pod rozstrzygnięcie przez Sąd właściwy rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 12.

Umowę sporządzono w trzech  jednobrzmiących egzemplarzach z tego dwa egzemplarze dla zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

WYKONAWCA :                                             ZAMAWIAJĄCY :